泽州县使用2015-2023年

市级地方政府债券资金信息公开

- 一、2023年地方债务信息公开

- 2023年未使用市级当年发行的地方政府债券资金。

- 二、2022年地方债务信息公开

- 2022年未使用市级当年发行的地方政府债券资金。

- 三、2021年地方债务信息公开

- 2021年未使用市级当年发行的地方政府债券资金。

- 四、2020年地方债务信息公开

- 2020年未使用市级当年发行的地方政府债券资金。

- 五、2019年地方债务信息公开

2019年未使用市级当年发行的地方政府债券资金。

六、2018年地方债务信息公开

我县2018年共使用晋城市地方政府新增债券资金3760万元，其中：一般债券资金3760万元。一般债券资金用于5个项目，截至2021年底，一般债券资金共支出3758.5万元，结余1.5万元。具体情况如下：

- 1.南村镇中原街改造工程项目拆迁补偿2500万元，截至2021年底，支出2500万元，无结余。

- 项目建设情况：该项目概算投资拆迁补偿8406.37万元，截止目前投资8406.37万元，已完成工程量的100%，资金用于中原街改造工程住宅房屋、经营性房屋、临建房屋、简易房及附属物等拆迁补偿。

- 项目运营情况：保证了拆迁补偿资金及时到位，确保中原街改造如期进行。

- 2.南村镇G342陵沁路改线工程项目迁坟补偿42万元，截至2021年底，支出40.5万元，结余1.5万元。

- 项目建设情况：该项目概算投资迁坟补偿42万元，截止目前已支付40.5万元，剩余1.5万元。未支付原因是部分村未征迁、未补偿，暂缓。

- 项目运营情况：保证了迁坟补偿资金及时到位，确保陵沁线改线如期进行。

- 3.高都镇畅安路项目附着物补偿款400万元，截至2021年底，支出400万元，无结余。

- 项目建设情况：资金用于畅安路北延工程所涉及到高都镇三沟村地面附着物、迁坟等拆迁补偿。

- 项目运营情况：保证了地面附着物、迁坟补偿资金及时到位，确保畅安路如期进行。

- 4.高都镇G342项目附着物补偿款284万元，截至2021年底，支出284万元，无结余。

- 项目建设情况：资金用于国道G342陵沁路改线工程主要用于（1）住宅房屋货币安置补偿费，（2）非住宅房屋补偿费，（3）附属物补偿费，（4）房屋二次装修装饰补偿费，（5）临时安置费，（6）搬迁费，（7）非住宅停产停业损失费，（8）坟墓其安葬费等。

- 项目运营情况：拆迁及迁坟已全部完成，路面桥梁主体工程正在实施。

- 5.巴公镇陵沁路改线工程534万元，截至2021年底，支出534万元，无结余。

- 项目建设情况：该项目概算投资4512.262456万元，截止2020年底投资534万元，已完成工程量的100%，主要用于1、住宅房屋货币化安置补偿费，2、非住宅房屋补偿费，3、附属物补偿费，4、房屋二次装修装饰补偿费，5、搬迁费，6、临时安置费，7、非住宅停产停业损失费，8、坟墓迁葬费等。

- 项目运营情况：拆迁及迁坟已全部完成，路面桥梁主体工程正在实施。

七、2017年地方债务信息公开

我县2017年共使用晋城市地方政府新增债券资金125万元。其中：一般债券资金125万元。一般债券资金用于2个项目，截至2021年底，一般债券资金共支出125万元，无结余。具体情况如下：

- 1.泽州县水务局2017年贫困村饮水安全工程项目35万元，主要解决柳树口镇中村、河东、东石翁的王掌和宋掌4个自然村，143户，397人的饮水安全（其中贫困户26户，贫困人口65人）。至2017年底，工程全部完工，共支出35万元。

- （1）柳树口镇中村村饮水安全工程项目建设情况：该项目概算投资13万元，截止目前投资13万元，已完成工程量的100%，完工日期：2017年9月1日。

- 完成主要建设内容：新建阀门室1个，铺设φ50PE塑料管614m，φ25PE塑料管6400m，自来水入户阀门井6个，自来水入户72户。

- 项目运营情况：项目完工后，质量合格，通过验收。目前工程运行正常，入户调查满意度100%。中村村委负责日常管理与维护。

- （2）柳树口镇河东村提水工程项目建设情况：该项目概算投资15万元，截止目前投资15万元，已完成工程量的100%，完工日期：2017年10月20日。

- 完成主要建设内容：新建蓄水池1个，维修蓄水池1个，阀门室1个，配套水泵2台，铺设φ50提水钢管530m，φ63PE塑料管450m。

- 项目运营情况：项目完工后，质量合格，通过验收。目前工程运行正常，入户调查满意度100%。河东村委负责日常管理与维护。

- （3）柳树口镇王掌宋掌自来水管网改造工程项目建设情况：该项目概算投资7万元，截止目前投资7万元，已完成工程量的100%，完工日期：2017年8月25日。

- 完成主要建设内容：王掌村铺设φ50PE塑料管95m，φ25PE塑料管1203m，自来水入户阀门井4个。宋掌村铺设φ50PE塑料管271m，φ25PE塑料管1070m，自来水入户阀门井4个。

- 项目运营情况：项目完工后，质量合格，通过验收。目前工程运行正常，入户调查满意度100%。东石翁村委负责日常管理与维护。

- 2.泽州县扶贫开发中心农村特困户住房保障补助项目90万元，截至2021年底，支出90万元，结余0万元。

- 项目建设情况：该项目概算投资90万元，截止目前投资90万元，已完成工程量的100%。

- 项目运营情况：为解决全县农村特困户存在无房、危房和危土窑洞的问题，使全县农村建档立卡贫困户稳定实现“两不愁三保障”，2017年，我县实施特困户住房保障政策。累计实施90户，每户补助一万元，共计发放补助90万元。90户特困户住房情况得到改善。

八、2016年地方债务信息公开

- 我县2016年共使用晋城市地方政府新增债券资金875万元。其中：一般债券资金875万元，专项债券资金0万元。一般债券资金用于1个项目，截至2021年底，一般债券资金共支出875万元，无结余，具体情况如下：

- 1.高都镇东四义至西刘庄绿道工程资金项目875万元，截至2021年底，支出875万元，无结余。

- 项目建设情况：该项目概算投资2115.08万元，截止目前投资2115.08万元，2018年12月完工。

- 项目运营情况：项目建成后，有效带动沿线地块的开发建设和临近村庄的环境整治，改善居住环境，为当地居民提供良好的休闲环境，项目建设具有良好的生态、社会和经济效益。

- 九、2015年地方债务信息公开

- 2015年未使用市级当年发行的地方政府债券资金。